## Slide 1
Схема процесса тестирования и доводки советника
Формулирует основную идею оптимизации, определяет scope работ и целевые показатели оптимизации
1
Пул аналитиков
Администратор проекта
Руководитель проекта
Методист –
Tech support
Участники тестирования
совместно
Осуществляют первичное тестирование идеи
Анализирует результаты первичного тестирования, принимает решение о запуске «массовых» тестов
совместно
Формулируют ТЗ для массового тестирования
(разделенное на участки и этапы)
Разрабатывает пошаговый мануал для участников тестирования
Оценивает потребность в ресурсах
Распределяет задачи между участниками тестирования
Создает файловую структуру для учета результатов тестирования
Осуществляет информационную поддержку (сообщает о начале тестирования, переходе на след. этап и т.п.)
Контролирует формальный аспект результатов (полноту данных, своевременность заполнения и т.п.)
Записываются в проект
Проводят тесты согласно мануалу
Вносят результаты в общую таблицу
Контролирует содержательный аспект результатов (отсутствие ошибок при тестировании)
Принимает решение о завершении проекта или проведении нового этапа тестов
совместно
Анализируют результаты тестов
2.1
3
4
5.1
5.2
8
9
Развивают и дополняют идеи, осуществляют первичное тестирование
2.2
7
10
11
12.1
12.2
14
Осуществляет методическую и техническую поддержку участников тестирования, отвечает на вопросы, при необходимости обновляет мануал
13
Организует привлечение и запись людей в проект
6